Visite d’un RVB

Témoignage de Edmond Sitbon

C’était ma première visite d’un chantier de renouvellement voie et ballast (RVB).

S’agissant de travaux exécutés à l’extérieur, on ne pouvait espérer meilleur temps avec

un soleil éclatant qui nous a accompagnés ce mardi 29 Juin 2004, pour la rencontre

organisée par AFFI et ETF près de VERSAILLES.

Qu’est-ce qu’un RVB ?

La SNCF procède périodiquement au renouvellement de ses voies lorsque celles-ci

arrivent à un degré d’usure, tel que le coût de la maintenance, pour des conditions de

circulation correcte, serait trop onéreux comparativement à la substitution :

- de l’ancien armement,

- des rails anciens par des plus lourds, UIC 60,

- des traverses en béton,

- et du ballast neuf.

C’est cette opération que l’on appelle RVB.

La SNCF confie l’exécution de ces travaux à des entreprises spécialisées. La cadence

très élevée de réalisation de ces chantiers a également déterminé leur dénomination de

“ Suite Rapide “. Un RVB se planifie 3/5 ans en amont, entre la budgétisation et la

réalisation. Cette anticipation se justifie par la planification exacte des dates du chantier

liée à des contraintes multiples : coupure de voies, besoin en matériels, organisation

d’effectifs, commandes des matériaux ...

L’accueil et la présentation

Excellent accueil de Messieurs Imbert, Coudray, Torti, Oliver et Chaplain, que je remercie

pour leur disponibilité et le soin apporté à la préparation de cette visite.

La projection vidéo dans les locaux de TECOMAH, à Jouy en Josas, a servi de support

pour présenter le RVB. Les questions réponses et les renseignements complémentaires

qui nous ont été donnés, ont certainement facilité la compréhension de la visite qui a suivi.

La visite du chantier

L’impression première, en arrivant sur le chantier a été de découvrir les importants moyens

mécaniques mis en oeuvre, et l’effectif important, malgré l’automatisation des taches :

- train de pose, train de substitution, bourreuses, locomotives, wagons,

- près de 400 personnes entre l’entreprise et la SNCF

- consommation journalière de 300 tonnes de rails, 5000 traverses, 5000 tonnes de ballast

- progression journalière de 1200 à 1500 mètres, en 4 / 5 heures de travail effectif

1ère opération, le Dégarnissage:

Il est effectué par un train automatique de dégarnissage et de criblage du ballast, qui en

relevant la voie, permet à une drague d’extraire le vieux ballast .

Nous avons eu l’agréable surprise de rencontrer une jeune femme parmi les effectifs !

2e opération, la Substitution :

Elle consiste principalement à remplacer les traverses. Cette opération était exécutée par

le nouveau train de pose à rendement élevé ORYX de MATISA.

3e opération, l’Assemblage des rails et des traverses :

Elle consiste à positionner les rails neufs préalablement déposés le long de la voie en barres soudées de 261 ou 288 mètres en remplacement des vieux rails détirefonnés et mis à l’écart.

C’est la nouvelle attache “ Fast clip “ que la SNCF avait demandé d’utiliser pour ce chantier.

Phase finale, la Stabilisation :

Elle regroupe les opérations de bourrage du ballast, de nivellement et de dressage de la voie, exécutées par des bourreuses – dresseuses - niveleuses. Les voies sont rendues journellement à la circulation sous couvert d’un ralentissement de la vitesse. La libération des contraintes des rails ainsi qu’un nivellement complémentaire

s’effectuent ultérieurement.

La conclusion

Grand intérêt pour la visite, bonne compréhension de ce chantier, excellentes conditions

logistiques, des rencontres et des échanges enrichissants entre professionnels, très bonne

organisation et accueil chaleureux de ETF et de l’AFFI qui a offert le déjeuner après la visite.